Идея и концепция проекта “Мои хакатоны?”

Проблема: Многие студенты и начинающие разработчики сталкиваются с тем, что у них нет реального опыта работы, который так важен для трудоустройства. Хакатоны — это отличная возможность получить практические навыки, познакомиться с единомышленниками и потенциальными работодателями, но информация о них часто разрознена.

Цель проекта "Мои хакатоны" — создать платформу, которая будет информировать студентов и молодежь о внеучебных возможностях, в нашем случае хакатонах.

Проект предполагает разработку интерактивной карты, на которой будут отображаться актуальные хакатоны с краткой информацией и возможностью перейти к более детальной информации или первоисточнику, а также список хакатонов в хронологическом порядке с возможностью фильтрации мероприятий.

Для сбора данных планируется использование телеграм-бота, который будет анализировать информацию из Telegram-каналов о хакатонах.

Основная цель — предоставить доступную и актуальную информацию о хакатонах, упрощая поиск и участие в них.

### Дорожная карта проекта "Мои хакатоны"

#### Этап 1: Определение четких требований и концепции (1–2 недели, март)

- Определить ключевые функции проекта (интерактивная карта, телеграм-бот, сбор данных и т. д.).

- Определить формат отображения хакатонов (карта, список, карточки и т. д.).

- Определить источники данных (Telegram-каналы, сайты, API).

- Выбрать технологии для реализации (какие инструменты использовать для парсинга, базы данных, фронтенда и т. д.).

#### Этап 2: Разработка системы сбора данных (2–3 недели, март-апрель)

- Определить критерии фильтрации релевантных мероприятий.

- Разработать и протестировать парсер Telegram-каналов.

- Определить методы хранения информации о хакатонах и реализовать его.

#### Этап 3: Разработка интерфейса (4 недели, апрель-май)

- Разработка телеграм-бота (если выбран этот вариант).

- Разработка веб-интерфейса (если требуется):

  - Интерактивная карта с отметками хакатонов.

  - Фильтры, поиск, сортировка.

  - Подробная информация о мероприятиях.

- Связка парсера, хранимых данных о хакатонах и интерфейса.

#### Этап 4: Тестирование и отладка (2 недели, май)

- Тестирование корректности сбора данных.

- Тестирование интерфейса.

- Исправление ошибок и оптимизация.

#### Этап 5: Завершение проекта и презентация (до начала июня)

- Подготовка итоговой версии проекта.

- Документирование работы системы.

- Подготовка презентации.

- Доработка по результатам обратной связи.